Dia 1 10/11/2025

Lunes: Introducción al Proyecto y Definición de Alcance

Actividad Principal: Relee la descripción inicial del proyecto (sistema web para docentes en El Salvador con IA integrada).¿Qué problemas resuelve?

- Ayudar a docentes a crear planificaciones rápidas adaptadas al currículo salvadoreño, generando recursos como PDFs y docs .

- Optimización del tiempo de trabajo por parte del docente al momento de planificar las clases

- Generar recursos de alto valor que ayuden al docente a impartir una enseñanza de calidad

- Reducir carga Excesiva de Planificación y Tareas Administrativas

Tareas Específicas:

Lista 5-10 funcionalidades clave

- Descarga de recursos

- Generación de planificaciones

- Formulario de entrada

- Generación de recursos complementarios

- Buscador Inteligente de Contenido

- Adaptación Curricular

- Exportación de planificaciones (pdf y doc.)

- Exportación de recursos (pdf y doc.)

usuarios principales:

- Docentes de parvularia

- Docentes de primer ciclo

- Docentes de segundo ciclo

- Docentes de tercer ciclo

Dia 2 11/11/2025

Martes: Requisitos Funcionales Detallados

Actividad Principal: requisitos funcionales ¿qué hace el sistema?

- El sistema debe proveer una interfaz para la selección de Departamento, municipio Nivel educativo (Parvularia, Básica, Media), Grado, Asignatura y Unidad/Temal, etc del currículo MINED.

- El sistema debe permitir al usuario ingresar consultas en lenguaje natural (explicación del tema de la fotosíntesis, ejemplo a 4to grado, aplicando los estándares establecidos por el ministerio de educación") y devolver una respuesta coherente con el temario a trabajar.

- Al recibir la entrada de datos, el sistema debe generar una planificación de clase completa que incluya Indicadores de Logro, objetivos, ejes, sugerencia de recursos a utilizar dentro del aula para desarrollar una secuencia didáctica (Inicio-Desarrollo-Cierre) y criterios de evaluación, asegurando la conformidad con el formato del MINED.

- El sistema debe generar, a partir de una planificación(temas), recursos didácticos variados (ej. fichas, cuestionarios, lecturas) y proporcionar la clave de respuestas para cada uno.

- El sistema debe permitir al usuario seleccionar un recurso y ajustarlo automáticamente para dos niveles de dificultad predefinidos: Refuerzo (menor complejidad) y Ampliación (mayor complejidad).

- El sistema debe permitir al usuario exportar la planificación generada a los formatos PDF y DOCX, manteniendo el diseño y el formato tabular del documento.

- El sistema debe permitir la exportación de cualquier recurso generado o encontrado en formatos PDF y DOCX.

- El sistema debe permitir la descarga directa de cualquier archivo exportado al almacenamiento local del usuario mediante un solo clic.

Tareas Específicas:

- modulo 1: generación de planificaciones

    - materia (ej. Matemáticas),

    - grado (1-9),

    - duración de clase (horas),

    - municipio

    - departamento

    - nº de unidad

    - nombre unidad

    - centro escolar

    - nombre

    - sección

    - duración semanal

    - Tema

    - Nivel educativo (seleccionar parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo).

    - Campo con IA para sugerencia (sugerencias para la generación de la planificación).

    - Nivel de dificultad (refuerzo o repaso, ampliación de conocimiento)

    - Botón generador

    - Botón limpiar o borrar

    - Botón guardar

- módulo 2: generador de recursos

- Descripción del recurso (descripción del recurso que se desea generar)

- Nivel de dificultad (refuerzo o repaso, ampliación de conocimiento)

- Botón generador

- Botón borrar

- Modulo 3: gestión de planificaciones

En este módulo se gestionarán las planificaciones y los recursos(exportar, editar, eliminar) para uso conveniente del usuario

    - Espacio para las planificaciones generadas

    - Espacio para los recursos generados

    - Botón de editar

    - botón de exportar

    - botón de eliminar

Define generación con IA

- El sistema recibe inputs y produce una planificación estructurada (nombre, grado, sección, duración de horas, tema, fecha inicio, fecha finalización, duración semanal, nivel educativo, etc), tomando en cuenta los 3 momentos (inicio, desarrollo y cierre) en base a la información con la cual fue entrenada la IA para su generación.

  - En el 2 modulo se generan los recursos en base al tema y las instrucciones ingresadas por el usuario con el uso del lenguaje natural con la IA

  - En el 3 modulo se permite la gestión de planificaciones generadas por el usuario

  - Incluye descarga: Opción para exportar planificaciones como PDF,  Word o ambos formatos.

Dia 3 12/11/2025

Miércoles: Requisitos No Funcionales

Actividad Principal: requisitos no funcionales ¿cómo funciona el sistema?

      - Rendimiento

- (Velocidad de Generación): El tiempo de respuesta para la Generación de Planificaciones y la Generación de Recursos no debe exceder un límite de tiempo.

Métrica: El tiempo de generación de la IA debe ser inferior a 10 segundos en el 95% de las solicitudes.

- (Carga de la Interfaz): La interfaz de usuario debe cargarse rápidamente después de la autenticación.

- Métrica: La página principal debe cargarse completamente en menos de 6 segundos.

      - Seguridad

- (Autenticación): La plataforma debe proteger las credenciales de los docentes y la información generada.

- Métrica: El sistema debe implementar un protocolo de cifrado SSL/TLS y la autenticación multifactor (MFA) debe ser opcional.

- (Privacidad Curricular): El acceso a los Fundamentos Curriculares y Programas de Estudio debe ser dirigido a docentes.

- Métrica: El acceso a los documentos maestros debe requerir una sesión activa de docente.

      - Usabilidad

- (Compatibilidad y Diseño): La interfaz debe ser intuitiva y accesible.

- Métrica: La plataforma debe ser totalmente funcional y responsiva en los navegadores Chrome, Firefox y Edge, y en dispositivos móviles.

- (Alineación de Terminología): La terminología utilizada en la interfaz (ej. "Indicador de Logro", "Unidad Didáctica") debe coincidir con la oficial del MINED.

- Métrica: Uso coherente y verificable de la Nomenclatura Curricular Salvadoreña.

      - Fiabilidad y Disponibilidad

- (Disponibilidad del Servicio): El sistema debe estar accesible todo el tiempo.

- Métrica: El tiempo de actividad (uptime) del sistema debe ser del 99.5% las 24 horas.

- (Manejo de Errores): El sistema debe manejar fallos en la conexión de la IA o errores en el servidor.

- Métrica: En caso de fallo, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y no perder el progreso del formulario.

      - Mantenibilidad y Escalabilidad

- (Escalabilidad de Usuarios): El sistema debe ser capaz de soportar un crecimiento en la base de usuarios.

- Métrica: Debe soportar simultáneamente hasta 20 usuarios activos (docentes) sin degradación del rendimiento inicialmente.

- (Actualización Curricular): El sistema debe permitir la actualización eficiente de su base de datos curricular.

- Métrica:  La actualización de nuevos Programas de Estudio debe poder implementarse en menos de 48 horas por parte del equipo de mantenimiento.

Tareas Específicas:

  - Accesibilidad: Compatible con lectores de pantalla, texto legible (contraste alto).

  - Compatibilidad: Funciona en móviles y computadoras (responsive design), con baja conectividad (carga rápida, <5 segundos).

  - Integración: Adaptado al currículo salvadoreño (ej. incluir temas locales como historia nacional o educación bilingüe).

  - Otros: Seguridad (no almacena datos sensibles sin consentimiento), escalabilidad (maneja 50 usuarios iniciales).

Dia 4 13/11/2025

Jueves: Investigación y Validación de Requisitos

Actividad Principal: Validar los requisitos con fuentes externas y ajustar lo necesario.