Dia 1 10/11/2025

Lunes: Introducción al Proyecto y Definición de Alcance

Actividad Principal: Descripción inicial del proyecto (sistema web para docentes en El Salvador con IA integrada). ¿Qué problemas resuelve?

- Ayudar a docentes a crear planificaciones rápidas adaptadas al currículo salvadoreño, generando recursos como Pdf y docs.

- Optimización del tiempo de trabajo por parte del docente al momento de planificar las clases

- Generar recursos de alto valor que ayuden al docente a impartir una enseñanza de calidad

- Planificación y Tareas Administrativas por parte del docente

Tareas Específicas:

Lista 5-10 funcionalidades clave

- Descarga de recursos

- Generación de planificaciones

- Formulario de entrada

- Generación de recursos complementarios

- Buscador Inteligente de Contenido

- Adaptación Curricular

- Exportación de planificaciones (pdf y doc.)

- Exportación de recursos (pdf y doc.)

usuarios principales:

- Docentes de parvularia

- Docentes de primer ciclo

- Docentes de segundo ciclo

- Docentes de tercer ciclo

Dia 2 11/11/2025

Martes: Requisitos Funcionales Detallados

Actividad Principal: requisitos funcionales ¿qué hace el sistema?

- El sistema debe proveer una interfaz para la selección de Departamento, municipio Nivel educativo (Parvularia, Básica, Media), Grado, Asignatura y Unidad/Temal, etc del currículo MINED.

- El sistema debe permitir al usuario ingresar consultas en lenguaje natural (explicación del tema de la fotosíntesis, ejemplo a 4to grado, aplicando los estándares establecidos por el ministerio de educación") y devolver una respuesta coherente con el temario a trabajar.

- Al recibir la entrada de datos, el sistema debe generar una planificación de clase completa que incluya Indicadores de Logro, objetivos, ejes, sugerencia de recursos a utilizar dentro del aula para desarrollar una secuencia didáctica (Inicio-Desarrollo-Cierre) y criterios de evaluación, asegurando la conformidad con el formato del MINED.

- El sistema debe generar, a partir de una planificación(temas), recursos didácticos variados (ej. fichas, cuestionarios, lecturas) y proporcionar la clave de respuestas para cada uno.

- El sistema debe permitir al usuario seleccionar un recurso y ajustarlo automáticamente para dos niveles de dificultad predefinidos: Refuerzo (menor complejidad) y Ampliación (mayor complejidad).

- El sistema debe permitir al usuario exportar la planificación generada a los formatos PDF y DOCX, manteniendo el diseño y el formato tabular del documento.

- El sistema debe permitir la exportación de cualquier recurso generado o encontrado en formatos PDF y DOCX.

- El sistema debe permitir la descarga directa de cualquier archivo exportado al almacenamiento local del usuario mediante un solo clic.

Tareas Específicas:

- modulo 1: generador de planificaciones

    - materia (ej. Matemáticas),

    - grado (1-9),

    - municipio

    - departamento

    - nº de unidad

    - nombre unidad

    - nombre

    - sección

    - duración semanal

    - Tema

    - Nivel educativo (seleccionar parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo).

    - Campo con IA para sugerencia (sugerencias para la generación de la planificación).

    - Nivel de dificultad (refuerzo o repaso, ampliación de conocimiento)

    - Botón generador

    - Botón limpiar o borrar

    - Botón guardar

- módulo 2: generador de recursos

- Descripción del recurso (descripción del recurso que se desea generar)

- Nivel de dificultad (refuerzo o repaso, ampliación de conocimiento)

- Botón generador

- Botón borrar

- Modulo 3: gestión de planificaciones y recursos

En este módulo se gestionarán las planificaciones y los recursos (exportar, editar, eliminar) para uso conveniente del usuario

    - Espacio para las planificaciones generadas

    - Espacio para los recursos generados

    - Botón de editar

    - botón de exportar

    - botón de eliminar

Define generación con IA

- El sistema recibe inputs y produce una planificación estructurada (nombre, grado, sección, duración de horas, tema, fecha inicio, fecha finalización, duración semanal, nivel educativo, etc), tomando en cuenta los 3 momentos (inicio, desarrollo y cierre) en base a la información con la cual fue entrenada la IA para su generación.

  - En el 2 modulo se generan los recursos en base al tema y las instrucciones ingresadas por el usuario con el uso del lenguaje natural con la IA

  - En el 3 modulo se permite la gestión de planificaciones generadas por el usuario

  - Incluye descarga: Opción para exportar planificaciones como PDF, Word o ambos formatos.

Dia 3 12/11/2025

Miércoles: Requisitos No Funcionales

Actividad Principal: requisitos no funcionales ¿cómo funciona el sistema?

      - Rendimiento

- (Velocidad de Generación): El tiempo de respuesta para la Generación de Planificaciones y la Generación de Recursos no debe exceder un límite de tiempo.

Métrica: El tiempo de generación de la IA debe ser inferior a 10 segundos en el 95% de las solicitudes.

- (Carga de la Interfaz): La interfaz de usuario debe cargarse rápidamente después de la autenticación.

- Métrica: La página principal debe cargarse completamente en menos de 6 segundos.

      - Seguridad

- (Autenticación): La plataforma debe proteger las credenciales de los docentes y la información generada.

- Métrica: El sistema debe implementar un protocolo de cifrado SSL/TLS y la autenticación multifactor (MFA) debe ser opcional.

- (Privacidad Curricular): El acceso a los Fundamentos Curriculares y Programas de Estudio debe ser dirigido a docentes.

- Métrica: El acceso a los documentos maestros debe requerir una sesión activa de docente.

      - Usabilidad

- (Compatibilidad y Diseño): La interfaz debe ser intuitiva y accesible.

- Métrica: La plataforma debe ser totalmente funcional y responsiva en los navegadores Chrome, Firefox y Edge, y en dispositivos móviles.

- (Alineación de Terminología): La terminología utilizada en la interfaz (ej. "Indicador de Logro", "Unidad Didáctica") debe coincidir con la oficial del MINED.

- Métrica: Uso coherente y verificable de la Nomenclatura Curricular Salvadoreña.

      - Fiabilidad y Disponibilidad

- (Disponibilidad del Servicio): El sistema debe estar accesible todo el tiempo.

- Métrica: El tiempo de actividad (uptime) del sistema debe ser del 99.5% las 24 horas.

- (Manejo de Errores): El sistema debe manejar fallos en la conexión de la IA o errores en el servidor.

- Métrica: En caso de fallo, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y no perder el progreso del formulario.

      - Mantenibilidad y Escalabilidad

- (Escalabilidad de Usuarios): El sistema debe ser capaz de soportar un crecimiento en la base de usuarios.

- Métrica: Debe soportar simultáneamente hasta 20 usuarios activos (docentes) sin degradación del rendimiento inicialmente.

- (Actualización Curricular): El sistema debe permitir la actualización eficiente de su base de datos curricular.

- Métrica:  La actualización de nuevos Programas de Estudio debe poder implementarse en menos de 48 horas por parte del equipo de mantenimiento.

Tareas Específicas:

- Accesibilidad: Compatible con lectores de pantalla, texto legible (contraste alto).

- Compatibilidad: Funciona en móviles y computadoras (responsive design), con baja conectividad (carga rápida, <5 segundos).

- Integración: Adaptado al currículo salvadoreño (ej. incluir temas locales como historia nacional o educación bilingüe).

- Otros: Seguridad (no almacena datos sensibles sin consentimiento), escalabilidad (maneja 50 usuarios iniciales).

Dia 4 13/11/2025

Jueves: Investigación y Validación de Requisitos

Actividad Principal: Validar los requisitos con fuentes externas y ajustar lo necesario.

Se debe validar mediante la verificación de los siguientes puntos:

        - ¿Cómo se integra el sistema con el currículo salvadoreño? (punto de partida)

Se integra mediante la empleabilidad de los documentos curriculares del MINED (fundamentos curriculares, estándares, objetivos, ejes, indicadores, etc.), en los cuales se resumen en los programas de estudio por grado y asignatura correspondiente, para clasificarlos de 3 diferentes formas:

- Conceptuales (el saber)

- Procedimentales (el saber hacer, habilidades técnicas)

- Actitudinales (el ser valores, actitudes)

Cada respuesta debe apuntar a la consecución de los indicadores de logros u objetivos para la unidad didáctica del grado con el que se necesite trabajar.

La generación de los contenidos debe estar alineados con los principios pedagógicos del MINED (humanista, constructivista y socialmente comprometidos) principalmente enfocados en el desarrollo de competencias escolares.

- Guía de accesibilidad en W3C.

La WCAG se organiza en torno a cuatro principios fundamentales, a menudo recordados por el acrónimo POUR (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto).

1. Perceptible (Perceivable)

- El contenido debe ser presentado de forma que pueda ser percibido por los usuarios, utilizando sus sentidos disponibles.

- Alternativas textuales: Proporcionar texto alternativo para todo el contenido no textual (imágenes, gráficos, etc.) para que pueda ser convertido a Braille, voz, o texto ampliado.

- Adaptabilidad: Crear contenido que pueda ser presentado de diferentes maneras sin perder información (por ejemplo, permitir que los usuarios cambien el tamaño del texto o ajusten el espaciado).

- Distinguible: Asegurar que el contenido sea fácil de ver y oír. Esto incluye un contraste de color adecuado, la posibilidad de detener o pausar el audio, y que el texto no se superponga con el fondo.

2. Operable (Operable)

- Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser funcionales y manejables.

- Acceso por teclado: Toda la funcionalidad debe estar disponible y ser utilizable mediante un teclado (sin necesidad de usar el ratón), con un orden de tabulación lógico.

- Tiempo suficiente: Dar a los usuarios tiempo adecuado para leer y usar el contenido, permitiendo ajustar o extender límites de tiempo.

- Evitar convulsiones: No diseñar contenido que se sepa que puede causar ataques, limitando el uso de parpadeos y destellos.

- Navegable: Proporcionar formas claras y predecibles para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y saber dónde están (por ejemplo, títulos de página claros, mapas del sitio y un foco visible en los enlaces).

- Nuevas entradas: Facilitar el uso de varios métodos de entrada, como interacción táctil, evitando movimientos de arrastre complejos.

3. Comprensible

- La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.

- Legible: Hacer que el texto sea legible y comprensible, incluyendo la identificación clara del idioma principal y de los cambios de idioma.

- Predecible: Diseñar las páginas web para que funcionen de forma predecible. Los cambios en el contexto (como abrir una nueva ventana) deben ocurrir solo a petición del usuario.

- Asistencia a la entrada: Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores, proporcionando etiquetas claras en los campos de formulario e instrucciones detalladas.

4. Robusto (Robust)

- El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para que pueda ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia.

- Compatibilidad: Maximizar la compatibilidad con las tecnologías asistivas actuales y futuras, asegurando que el código subyacente (HTML, CSS, etc.) sea válido y esté bien estructurado.

Niveles de Conformidad

La WCAG clasifica sus requisitos (llamados Criterios de Éxito) en tres niveles de cumplimiento, que indican el impacto en la accesibilidad:

- Nivel A (Mínimo): El nivel más básico. Si no se cumple, el contenido será inaccesible para algunos grupos.

- Nivel AA (Objetivo habitual): El nivel al que apuntan la mayoría de las leyes y políticas de accesibilidad gubernamentales y corporativas. Si no se cumple, muchos usuarios tendrán dificultades para acceder al contenido.

- Nivel AAA (Mejorado): El nivel de cumplimiento más alto, que satisface las necesidades de la mayor cantidad de usuarios. No se exige de forma universal porque no siempre es posible de implementar en todo el contenido.

Dia 5 14/11/2025

Viernes: Consolidación y Revisión

Actividad Principal: Revisa todo y prepara para la siguiente semana.

Tareas Específicas: Leer el documento completo y corregir inconsistencias.

El Sistema Pedagógico Generador de planificaciones, es una herramienta digital diseñada para optimizar y alinear los procesos de planificación y creación de recursos en el sistema educativo salvadoreño. El objetivo primordial es reducir la carga administrativa del docente y asegurar la calidad y coherencia de los materiales didácticos con los Fundamentos Curriculares y Programas de Estudio del Ministerio de Educación (MINED).

2. Alcance del Proyecto

El sistema está enfocado en automatizar la generación de contenidos didácticos y planes de clase, integrando la Inteligencia Artificial (IA) con los documentos curriculares oficiales de El Salvador.

| Elemento | descripción |
| --- | --- |
| Público Objetivo | Docentes de Educación Parvularia, Básica y Media del Sistema Educativo Nacional. |
| Fuente de Datos | Programas de Estudio y Fundamentos Curriculares del MINED (El Salvador). |
| Función Principal | Generación automatizada de planes de clase y recursos complementarios basados en Indicadores de Logro. |
| Exclusiones Clave | No incluye la gestión de plataformas de notas (SIGES) ni la comunicación directa con padres de familia (en esta fase inicial). |

3. Funcionalidades Clave

Las siguientes seis funcionalidades constituyen el núcleo operativo del sistema:

- Generación de Recursos Complementarios: Creación a demanda de materiales didácticos específicos (guías de ejercicios, cuestionarios, fichas de trabajo) a partir de los contenidos de la planificación.

- Adaptación Curricular: Función para ajustar automáticamente el nivel de dificultad de los recursos generados a versiones de Refuerzo o Ampliación para la atención a la diversidad en el aula.

- Buscador Inteligente de Contenido: Permite a los docentes encontrar rápidamente contenidos curriculares e indicadores de logro utilizando consultas en lenguaje natural (semántico).

- Descarga de Recursos: Permite la descarga ágil de todos los materiales didácticos generados por la IA.

- Exportación de Planificaciones: Capacidad para exportar los planes de clase generados en formatos estándar de oficina (PDF y DOCX) para facilitar la entrega administrativa.

- Exportación de Recursos: Capacidad para exportar los recursos complementarios en formatos estándar (PDF y DOCX).

4. Requisitos de Calidad (No Funcionales)

Para asegurar la usabilidad y adopción por parte del magisterio, el sistema cumplirá con los siguientes requisitos de calidad:

- Rendimiento: La generación de contenido por IA no excederá los 10 segundos en el 80% de los casos.

- Usabilidad: Diseño totalmente responsivo para su uso en computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

- Seguridad: Implementación de protocolos de seguridad robustos (SSL/TLS) para la protección de datos de usuario y la integridad de la información curricular.

- Disponibilidad: El sistema garantizará un tiempo de actividad (uptime) superior al 80% las 24 horas del dia.