BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES

SERVICIO SOCIAL

| Nombre completo del estudiante: Xiomara Vanessa Cruz Villatoro |  | TSU: Desarrollo de Software en Código Abierto |
| --- | --- | --- |
| Entidad receptora: Complejo Educativo Félix Castillo |  |  |  |
| Unidad/área asignada: Desarrollo de software | Nombre de responsable de entidad receptora: José de la Paz Fuentes Fuentes |  |
| Período semanal: Del 1 al 5 de diciembre 2025 |  | Modalidad: Virtual |

| Fecha | Actividades realizadas (Describa la actividad realizada) | Detalles de los productos entregados | Fecha de recibido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/12/2025 | Validación final de requisitos funcionales y no funcionales: Releer y validar requisitos contra avances en IA, UI/UX y diseños, corrigiendo gaps para alineación con MINED. | Documento de Google Docs actualizado con requisitos validados (funcionales: generación de planificaciones con indicadores; no funcionales: rendimiento <10s), gaps corregidos (ej. optimizar tiempo IA), y notas de alineación con WCAG | 1/12/2025 |
| 2/12/2025 | Integración de diseños UI/UX con requisitos: Mapear elementos del prototipo Figma con requisitos funcionales/no funcionales, ajustando consistencia en módulos. | - Mapa de integración en Google Docs (tabla: Requisito | 2/12/2025 |
| 3/12/2025 | Pruebas finales de IA y modelos: Realizar pruebas con Gemini y DeepESP/gpt2-spanish-medium, validando prompts contra requisitos de calidad y tiempos. | Registro de pruebas en documento (ej. Gemini: 13.7s, 90% coherente; DeepESP: 75%), modelo final seleccionado (Gemini principal), y métricas actualizadas (calidad 80%+, español sí). | 3/12/2025 |
| 4/12/2025 | Documentación completa del proyecto: Compilar toda la información del Mes 1 (requisitos, IA, UI/UX) en un documento maestro estructurado. | Documento maestro en Google Docs ( enlaces prototipo Figma, glosario UI/UX), validado y listo para desarrollo. | 4/12/2025 |
| 5/12/2025 | Revisión general y preparación para Mes 2: Revisar Mes 1 completo, validar alineación, y preparar plan para Mes 2 (elegir stack, hitos). | Checklist final en documento (Mes 1 aprobado 90%), plan Mes 2 (stack Node.js/React, hitos semanas), resumen Mes 1 (requisitos validados, IA/UI listos), y preparación documentada (riesgos: límites Gemini). Documento | 5/12/2025 |

Firma:

_____________________________

José de Paz Fuentes Fuentes

Sello de la Entidad receptora